**АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВИНУРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
САНЧУРСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26.09.2016 |  |  | № 37 |
| с.Матвинур | | | |
| **О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки Матвинурского сельского поселения Санчурского района Кировской области** | | | |
| Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом муниципального образования Матвинурское сельское поселение, администрация Матвинурского сельского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**  1. Приступить к подготовке проекта внесения изменения в Правила землепользования и застройки муниципального образования Матвинурское сельское поселение Санчурского района Кировской области, утвержденные решением Матвинурской сельской Думы от 14.12.2015 года № 28/144 (далее - Правила землепользования и застройки).  2. Утвердить Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки (приложение № 1).  3.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Информационный бюллетень» и сети Интернет на официальном сайте администрации муниципального образования Санчурский муниципальный район Кировской области  . | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава администрации  Матвинурского сельского поселения |  | А.А.Калинин |

Приложение № 1 к Постановлению администрации

Матвинурского сельского поселения

от 26.09.2016 № 37

**Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта**

**внесения изменений в Правила землепользования и застройки**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Порядок проведения работ по подготовке проекта Правил** | **Сроки проведения работ** | **Исполнитель, ответственное лицо** |
| 1 | Разработка проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки | сентябрь 2016 | Калинин А.А. глава администрации |
| 2 | Проверка проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов | В течении 3 рабочих дней со дня получения проекта | Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки |
| 7 | Утверждение постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки | В течении 3 дней со дня получения проекта правил | Калинин А.А. глава муниципального образования |
| 8 | Опубликование постановления о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | В течении 2 дней с даты принятия постановления | Корягина М.С.- специалист администрации |
| 9 | Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила, с оформлением протокола слушаний | В течении 1 месяца со дня опубликования проекта правил | Состав участников публичных слушаний по подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки |
| 10 | Подготовка заключения по результатам проведения публичных слушаний | В течении 5 дней со дня проведения слушаний | Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки |
| 11 | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний | В течении 10 дней со дня проведения слушаний | Корягина М.С.- .- специалист администрации |
| 12 | Принятие решения о направлении проекта Правил, протокола публичных слушаний и заключения в Матвинурскую сельскую Думу или об отклонении проекта внесения изменений в Правила или направлении его на доработку с указанием даты его повторного представления | В течение 10 дней после представления проекта Правил | Калинин А.А. -глава администрации |